A22 项目更新说明

范围：从拉取新项目覆盖后，到当前本地已验证状态

一、总体结论

本次更新在“拉取并覆盖后的新项目”基础上完成了三类工作：恢复可运行配置、修复控件高/中/低风险边界问题、补齐前端校验并完成构建验证。最终本地状态为后端编译通过、前端构建通过。

二、更新范围总览

| 文件 | 更新类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| backend/src/main/resources/application.yml | 配置更新 | 后端数据库、Redis、Kafka、Flink 默认值与环境变量支持 |
| start-a22.ps1 | 启动脚本更新 | 默认账号、工具解析、前端/后端启动方式、端口与数据库参数传递 |
| backend/.../TaskExecutionEngine.java | 后端能力增强 | concat / field-map / xml-json 等控件边界防护 |
| backend/.../MaskTransformPlugin.java | 后端能力增强 | 短手机号/短身份证/短邮箱/短默认值脱敏保护 |
| backend/.../DataValidateTransformPlugin.java | 后端能力增强 | required / 数值 / 日期 / allowed / regex 校验增强 |
| backend/.../DataRepairTransformPlugin.java | 后端能力增强 | 维表读取 limit 上限告警 |
| frontend/src/FlowEditor.vue | 前端校验增强 | filter / dedup / data-validate 的配置校验与提示 |
| .env / .env.cloud / docker-compose.cloud.yml | 环境与部署参考补齐 | 本地启动变量及云部署参考配置 |

三、后端控件修复汇总

（一）高风险修复

concat：null/“null”/“undefined”/空白统一规范化；模板未匹配占位符告警；结果过长截断保护。

field-map：目标字段被多次映射时输出覆盖风险告警。

xml-json：超长转换结果截断保护，避免下游写库失败。

mask：短手机号、短身份证、短邮箱、短默认值全量脱敏，避免“几乎明文”。

data-validate：required 扩展识别 “null/undefined/空白”；数值支持千分位/百分号/货币符号；日期支持多格式兜底；allowed 大小写不敏感。

（二）中风险修复

concat：分隔符为空且存在多字段时告警，避免拼接结果不可逆。

data-repair：维表读取命中 limit 上限时告警，避免误以为已完整修复。

data-validate：空值命中后提前返回，避免后续无意义规则误报。

（三）低风险修复

concat：target 与原记录字段重名时提示覆盖风险。

data-validate：非法 regex 不再直接抛异常，改为记录“regex 配置异常”。

四、前端校验更新

dedup：新增 orderFields 空值校验。

filter：调整 value/date_between 校验顺序，避免跨字段过滤被误拦。

data-validate：新增 rules 类型、空字段名、filterMode、issueField 长度校验。

五、本次验证结果

后端：mvn -DskipTests compile 通过。

前端：npm run build 通过。

建议回归样例：test-files/filter-test.csv、test-files/dedup-test.csv。

六、建议下一步

1. 按“高-中-低”优先级回归核心控件场景。

2. 将本次配置与启动脚本差异整理成团队统一开发环境说明。

3. 若后续继续做自动化，可补充 filter/dedup/data-validate 的单测或接口测试。